MOTKA.DESIGN — ПЛАН МИГРАЦИИ

Webflow → Claude Code: генерация страниц из Figma

Версия 5.0 · Март 2026 · Команды: Motka, Orangevka, Finera-Developers

Контекст и исходная ситуация

Сайт motka.design (RU + EN) сейчас работает на Webflow. Цель — полностью перейти на кодовую генерацию страниц через Claude Code, используя Figma как источник дизайна.

| Активный сайт | motka.design (RU + EN версии) |
| --- | --- |

| Хостинг | Webflow (Workspace на бесплатном плане, экспорт кода заблокирован) |
| --- | --- |

| Репозиторий | github.com/orangevka/motkadesign (ветка master) |
| --- | --- |

| Тестовый деплой | Netlify — motka-design.netlify.app (автодеплой при каждом пуше) |
| --- | --- |

| Дизайн-инструмент | Figma (файл IMqd4Xl4ktYvrslGQg0YPa, MCP настроен) |
| --- | --- |

| Целевой стек | GitHub + VS Code + Netlify + Claude Code → VPS + CI/CD |
| --- | --- |

Что уже сделано

- ✓ Node.js v24, Git, VS Code, Claude Code v2.1.71 установлены

- ✓ Figma MCP подключён и аутентифицирован (аккаунт Nata Bulanova)

- ✓ Сайт скачан через HTTrack (https://www.motka.design — с www)

- ✓ SITE_SPEC.md создан: 27 страниц, 5 шрифтов, 3 брейкпоинта, 38 CSS-классов, 10 зависимостей

- ✓ Пути к CDN исправлены: 326 замен в 27 файлах

- ✓ Пути в портфолио исправлены, Webflow-атрибуты удалены

- ✓ Репозиторий запушен в GitHub, Netlify настроен с автодеплоем

- ✓ Компонентная библиотека создана: _head.html, _nav.html, _nav-case.html, _footer.html, _footer-case.html

- ✓ PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md создан с чеклистом проверок и правилами вёрстки

- ✓ Год в копирайте исправлен на динамический (new Date().getFullYear())

Как получить код сайта — HTTrack

Webflow Workspace на бесплатном плане — экспорт кода заблокирован. Используем HTTrack.

| ⚠ | Важно: вводить URL с www — https://www.motka.design, иначе HTTrack не скачает сайт из-за редиректа |
| --- | --- |

- 1. Скачать HTTrack с httrack.com и установить

- 2. Создать новый проект → ввести https://www.motka.design (обязательно с www)

- 3. Нажать Готово → дождаться завершения (5-15 минут)

- 4. Результат в папке www.motka.design — HTML, CSS, JS, картинки

- 5. Загрузить в репозиторий как /webflow-export

| ⚠ | Ошибки 502 в логе (poster-файлы для видео) — не критичны, всё важное скачается |
| --- | --- |

Пошаговый план миграции

| Фаза 0 | Подготовка инструментов и репозитория | ✅ Завершена |
| --- | --- | --- |
| ✓ | ▸ Node.js v24 установлен |  |
| ✓ | ▸ Git и VS Code установлены |  |
| ✓ | ▸ Claude Code v2.1.71 установлен |  |
| ✓ | ▸ Figma MCP подключён и аутентифицирован |  |
| ✓ | ▸ Репозиторий motkadesign создан на GitHub |  |
| ✓ | ▸ Netlify подключён к GitHub с автодеплоем (ветка master, папка webflow-export) |  |

| Фаза 1 | Реверс-инжиниринг сайта через HTTrack | ✅ Завершена |
| --- | --- | --- |
| ✓ | ▸ Сайт скачан через HTTrack: https://www.motka.design |  |
| ✓ | ▸ SITE_SPEC.md создан: 27 страниц, 5 шрифтов, 3 брейкпоинта, 38 CSS-классов |  |
| ✓ | ▸ Пути к CDN исправлены (326 замен в 27 файлах) |  |
| ✓ | ▸ Пути в портфолио исправлены, Webflow-атрибуты удалены |  |
| ✓ | ▸ Файлы запушены в GitHub, сайт задеплоен на Netlify |  |
| ✓ | ▸ Сайт корректно отображается на motka-design.netlify.app |  |

| Фаза 2 | Создание компонентной библиотеки | ✅ Завершена |
| --- | --- | --- |
| ✓ | ▸ _head.html — с плейсхолдерами {{PAGE_TITLE}}, {{META_DESCRIPTION}}, {{OG_IMAGE}} и др. |  |
| ✓ | ▸ _nav.html — навигация для основных страниц (root) |  |
| ✓ | ▸ _nav-case.html — навигация для кейсов портфолио (тёмная тема, пути с ../) |  |
| ✓ | ▸ _footer.html — футер для основных страниц |  |
| ✓ | ▸ _footer-case.html — футер для кейсов (без DesignRush-бейджа) |  |
| ✓ | ▸ PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md создан с чеклистом проверок и правилами вёрстки |  |
| ✓ | ▸ Год в копирайте исправлен на динамический во всех 9 HTML-файлах |  |

| Фаза 3 | Привести Figma-файл в порядок | 🎨 Параллельно |
| --- | --- | --- |
|  | ▸ Включить Auto Layout во всех компонентах и секциях |  |
|  | ▸ Переименовать все слои: Hero/Title вместо Rectangle 47 |  |
|  | ▸ Перевести все цвета и шрифты на Figma Variables/Styles |  |
|  | ▸ Протестировать чтение через Claude MCP: get_design_context |  |
|  | ▸ Цель: чтобы Claude видел дизайн правильно без дополнительных пояснений |  |

| Фаза 4 | Пилотная страница — тест системы | 🚀 Следующий шаг |
| --- | --- | --- |
|  | ▸ Выбрать одну страницу (рекомендуется: услуга или «О нас») |  |
|  | ▸ Убедиться что в Figma есть готовый макет этой страницы |  |
|  | ▸ Запустить Claude Code с PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md + ссылка на Figma-фрейм |  |
|  | ▸ Сравнить результат с оригиналом: навигация, CSS, адаптив на 3 брейкпоинтах |  |
|  | ▸ Выявить расхождения → доработать SITE_SPEC.md и компоненты |  |
|  | ▸ Задеплоить на Netlify как /test/page-name — убедиться что всё работает |  |

| Фаза 5 | Масштабирование — все страницы | 📈 Серийная генерация |
| --- | --- | --- |
|  | ▸ Для каждой страницы: макет в Figma → Claude Code → проверка → деплой |  |
|  | ▸ Поддерживать RU и EN версии параллельно (одни компоненты, разный контент) |  |
|  | ▸ Автопроверки: ссылки в навигации, CSS-классы, адаптив, Core Web Vitals |  |
|  | ▸ Постепенно отключать Webflow-страницы по мере готовности HTML-версий |  |

| Фаза 6 | Переезд на VPS + CI/CD | ⚙️ Финал |
| --- | --- | --- |
|  | ▸ Настроить GitHub Actions: при пуше в master → автосборка → деплой на VPS |  |
|  | ▸ Настроить домен motka.design → VPS (отвязать от Webflow) |  |
|  | ▸ Архив Webflow-проекта сохранить как резервную копию |  |
|  | ▸ Итог: полностью независимый, управляемый сайт на коде |  |

Текущая структура репозитория

/motkadesign (github.com/orangevka/motkadesign)

- ✓ SITE_SPEC.md — конституция сайта: 27 страниц, токены, классы, шрифты

- ✓ PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md — шаблон промпта с чеклистом проверок

- ✓ /components/ — _head.html, _nav.html, _nav-case.html, _footer.html, _footer-case.html

- ✓ /webflow-export/ — зеркало сайта скачанное HTTrack (43 файла, пути исправлены)

- — /pages/ru/ и /pages/en/ — появятся в Фазе 4-5

- — /assets/ — шрифты, иконки, локальные изображения

- — /.github/workflows/ — CI/CD скрипты (Фаза 6)

Рабочий процесс: Figma → страница

Когда нужна новая страница:

- 1. Дизайнер готовит макет в Figma (Auto Layout, правильные имена, Variables)

- 2. Копируется ссылка на фрейм из Figma

- 3. Claude Code запускается с PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md + ссылка + аннотации

- 4. Claude читает Figma через MCP → генерирует HTML/CSS/JS с готовыми компонентами

- 5. Проверка: визуал, адаптив, ссылки, производительность

- 6. git push → автодеплой на Netlify → проверка на живом сайте

Время на страницу: ~30-60 минут вместо нескольких дней верстальщика

Ближайшие шаги

| ✓ Фаза 0 | Все инструменты установлены, репозиторий и Netlify настроены |
| --- | --- |

| ✓ Фаза 1 | Сайт скачан, пути исправлены, SITE_SPEC.md создан |
| --- | --- |

| ✓ Фаза 2 | Компонентная библиотека и PAGE_PROMPT_TEMPLATE.md готовы |
| --- | --- |

| → Фаза 3 | Привести Figma-файл в порядок (параллельно с Фазой 4) |
| --- | --- |

| → Фаза 4 | Выбрать страницу и сгенерировать первую пилотную страницу через Claude Code + Figma MCP |
| --- | --- |

motka.design · Миграция Webflow → Claude Code · Март 2026